УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (должность, наименование предприятия - заказчика АС)
Личная подпись Расшифровка подписи
Печать
Дата
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (должность, наименование предприятия - заказчика АС)
Личная подпись Расшифровка подписи
Печать
Дата
Система поддержки деятельности
музыкальных коллективов
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На 21 листе

Действует с «26» сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель (должность, наименование согласующей организации)
Личная подпись Расшифровка подписи
Печать
Дата

Томск 2023

# СОДЕРЖАНИЕ:

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
## Полное наименование системы и ее условное обозначение
Полное наименование системы – Система поддержки деятельности музыкальных коллективов. Далее – система.
## Номер договора (контракта)
Не предусмотрено.
## Наименования организации-заказчика и организаций-участников работ
Заказчик – Музыкальный коллектив «Ad Astra».
Исполнители:
– студент каф. АСУ группы 430-1 Завзятов Владислав Сергеевич;
– студент каф. АСУ группы 430-2 Лисица Дмитрий Сергеевич;
– студент каф. АСУ группы 430-2 Лузинсан Анастасия Александровна.
## Перечень документов, на основании которых создается система
Не предусмотрено.
## Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы
Плановый срок начала работы – начало октября 2023 года.
Плановый срок окончания работы – середина декабря 2023 года.
## Источники и порядок финансирования работ
Собственные средства разработчика.
## Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы
Система передается в виде функционирующего комплекса на базе средств вычислительной техники Заказчика и Исполнителя в установленные сроки.
## Перечень нормативно-технических документов, методических материалов, использованных при разработке ТЗ
При разработке автоматизированной системы и создании проектно-эксплуатационной документации Исполнитель должен руководствоваться требованиями следующих нормативных документов:
- ГОСТ 34.602-89 Техническое задание на создание автоматизированной системы.
- ГОСТ ЕСПД.
## Определения, обозначения и сокращения
Система – система поддержки деятельности музыкальных коллективов, требования к которой указаны в данном документе.
Музыкальное произведение – ансамблевая или индивидуальная композиция. Далее – МП.
Репетиция – индивидуальное или групповое занятие участников музыкального коллектива.
Участник – лицо, причастное к музыкальному коллективу, выполняющее в нем некоторые обязанности, соответствующие его роли.
Аранжировка – версия партии музыкального произведения, адаптированной под имеющийся состав музыкальных инструментов коллектива.
Мероприятие – творческое событие, на котором часть коллектива выступает с музыкальными произведениями.
Партия – часть партитуры многоинструментального сочинения, исполняемая определённым певческим голосов или инструментом.
Партирура – нотная запись оркестровой, хоровой или ансамблевой композиции, объединяющая все партии и отображающая их одна над другой.
ПЭВМ – персональные электронно-вычислительные машины.
# НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ
## Назначение системы
Предметом разработки является веб-сайт “Система поддержки деятельности музыкальных коллективов”, с системой динамического управления наполнением на базе веб-интерфейса.
Назначение системы:
- регистрация музыкального коллектива;
- регистрация пользователя, который участвует в деятельности музыкального коллектива;
- ведение учета музыкальных инструментов и оборудованиян;
- организация плановых расписаний, мероприятий, собраний;
- хранение и отображение информации о музыкальном коллективе;
- хранение и отображение партитур музыкальных произведений.
## Цели создания системы
Основными целями создания системы являются:
• Предоставление возможности комплексного информационно обеспечения процессов, перечисленных выше.
• Повышение эффективности исполнения процессов, перечисленных выше, путем сокращения непроизводительных и дублирующих операций, операций, выполняемых «вручную», оптимизации информационного взаимодействие участников процессов.
• Повышение качества принятия управленческих решений за счет оперативности представления, полноты, достоверности и удобства форматов отображения информации;
• Повышение информационной открытости и прозрачности деятельности музыкального коллектива, повышение удобства и комфорта (снижение финансовых и временных затрат) физических лиц при получении информации о деятельности музыкального коллектива.
# ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ
Объектом автоматизации является накопление, хранение и обработка информации о музыкальном коллективе и процессах, связанных с ними.
Художественный руководитель занимается планированием мероприятий и репетиций, учетом музыкального оборудования, формированием состава коллектива, составлением репертуара музыкального коллектива в целом, а также составлением аранжировок на основе имеющихся партитур, либо самостоятельно.
Заместитель художественного руководителя занимается всем тем же, что и художественный руководитель, за исключением редактирования состава музыкального коллектива, изменения описания информационной карточки коллектива.
Участник, после вступления в коллектив, занимается актуализацией собственных музыкальных инструментов и оборудования, скачивание партитур, а также просмотр личного расписания и общей информации о музыкальном коллективе.
# ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ
## Требования к системе в целом
### Требования к структуре и функционированию системы
Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики:
- подсистема учета музыкальных инструментов и оборудования: позволяет вносить и обновлять информацию о музыкальных инструментах и оборудовании, включая описание, фотографии и прочие характеристики;
- подсистема управления репертуаром: позволяет обновлять и хранить аранжировки музыкальных произведений, прослушивать и скачивать документы из системы;
- подсистема формирования музыкальных секций: предоставляет функциональность для удобного группирования участников музыкального коллектива на основе определенных критериев для последующего назначения репетиций сформировавшимся музыкальным секциям;
- подсистема формирования расписания: позволяет создавать и управлять репетициями, включая выбор музыкальных произведений и музыкальных секций;
- подсистема управления доступом: позволяет определенным пользователям иметь определенные уровни доступа в зависимости от их роли в музыкальном коллективе;
- подсистема аудита и журналирования: ведет журнал событий для отслеживания изменений данных и действий пользователей.
### Требования к численности и квалификации персонала системы
Требования к численности персонала системы не предусмотрены. Владение компьютером на уровне пользователя.
### Показатели назначения
Не предусмотрено.
### Требования к надежности
Для обеспечения надежного пользования системой необходимо использование источников бесперебойного питания.
### Требования к безопасности
Нормативное регулирование охраны труда при осуществлении трудовой деятельности за компьютерами осуществляется посредством типовой инструкции ТОИ Р-45-084-01. Отдельные требования к организации работ с ПЭВМ установлены санитарными правилами СП 2.2.3670-20.
### Требования к эргономике и технической эстетике
Не предусмотрено.
### Требования к транспортабельности для подвижных АС
Не предусмотрено.
### Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы
Не предусмотрено.
### Требования к защите информации от несанкционированного доступа
Средства защиты, обеспечиваемые создаваемым программным продуктом:
- Требование по наличию пароля для пользователей, особенно для пользователей с ролью администратора.
- Реализация ролевой модели доступа.
- Обеспечение регистрации событий и действий пользователей.
Меры, обеспечиваемые системным администратором:
- Настройка устройств беспроводного доступа: установка паролей и изменение настроек доступа, установленных по умолчанию.
- Установка обновлений, устраняющих выявленные уязвимости оборудования и программного обеспечения.
- Установка, обновление и мониторинг работы антивирусного программного обеспечения.
- Проведение периодического сканирования сети и сканирования после внесения важных изменений.
- Назначение каждому члену коллектива уникальной учетной записи, периодические проверки на наличие неудаленных учетных записей исключенных членов коллектива, смена паролей. Выдача и учет токенов электронной подписи.
- Периодическая инвентаризация точек беспроводного доступа и другого оборудования, установленного программного обеспечения.
Меры физической защиты:
- Ограничение доступа в критические помещения.
- Отключение сетевых разъемов в общедоступных местах.
- Установка камер видеонаблюдения за критически важными помещениями.
### Требования по сохранности информации при авариях
Сохранность информации при авариях возлагается на защитные механизмы СУБД.
### Требования к защите от влияния внешних воздействий
Не предусмотрено.
### Требования к патентной частоте
Не предусмотрено.
### Требования по стандартизации и унификации
Не предусмотрено.
### Дополнительные требования
Не предусмотрено.
## Требования к функциям (задачам), выполняемым системой
Подсистема учета музыкального оборудования должна обеспечивать:
Ввод/вывод сведений о МО в БД:
- активное/списанное;
- описание характеристик МО;
- указание владельца МО;
- указание типа МО.
Назначение ответственного МО.
Подсистема управления репертуаром должна обеспечивать:
Ввод/вывод сведений о репертуаре в БД:
- список наименований музыкальных произведений;
- список авторов музыкальных произведений.
Ввод/вывод сведений об аранжировке в БД:
- документ аранжировки некоторого музыкального произведения;
- ссылка на оригинальный документ;
- инструментальный состав;
- тактовый размер композиции;
- темп композиции;
- тональность композиции;
- жанр композиции.
Назначение исполнителей аранжировки;
Подсистема формирования музыкальных секций:
Создание музыкальной секции:
- Внесение ключевого слова секции;
- Внесение участников секции;
- Задание типа секции.
- Создание стандартной инструментальной секции;
- Удаление музыкальной секции;
- Добавление участника в музыкальную секцию.
- Удаление участника из музыкальной секции.
Подсистема формирования расписания:
Добавление репетиции:
- Указание даты проведения репетиции;
- Указание времени начала и окончания проведения репетиции;
- Указание частоты повторяемости репетиции (оптионально);
- Указание музыкальной секции.
- Указание ответственного за проведение репетиции.
Добавление/удаление музыкальной секции на репетицию.
- Переназначение ответственного за проведение репетиции.
- Изменение времени проведения репетиции, частоты повторяемости репетиции.
 Подсистема управления доступом:
Разграничение доступа в соответствии с ролями.
Подсистема аудита и журналирования:
Фиксирование действий, выполняемых пользователями.
## Требования к видам обеспечения
### Требования к математическому обеспечению системы
Не предусмотрено.
### Требования информационному обеспечению системы
Требования:
1) Данные системы хранятся в спроектированной для нее реляционной базе данных;
2) Защиты данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании системы реализуется защитными механизмами СУБД.
### Требования к лингвистическому обеспечению системы
Языки программирования высокого уровня:
- C#;
- Python;
- TypeScript.
Языки манипулирования данными:
SQL.
Средства описания предметной области:
- UML;
- IDEF1X
Языки взаимодействия с пользователем:
Русскоязычный графический интерфейс пользователя.
Языки ввода-вывода:
Русский язык.
### Требования к программному обеспечению системы
Список необходимого программного обеспечения:
ОС Linux/Windows 7 и новее.
- Сетевой драйвер.
- Веб-браузер (актуальная версия).
- PostgreSQL (на сервере).
### Требования к техническому обеспечению
Техническое обеспечение сервера:
- оперативная память: минимум – 12 ГБ, рекомендуемое – 64 ГБ;
- процессор – 4 ядра, частота – 3,5 ГГц;
- накопитель: SSD для SQL – 300 ГБ и больше, HDD для IIS и документов – 128 ГБ и больше;
- пропускная способность сети: 10 Мб/сек.
2) Техническое обеспечение клиента:
- оперативная память: минимум – 4 ГБ, рекомендуемое – 8 ГБ;
- процессор – 2 ядра, частота – 2 ГГц;
- Свободное дисковое пространство: 100 ГБ и больше;
### Требования к метрологическому обеспечению
Не предусмотрено.
### Требования к организационному обеспечению
Не предусмотрено.
### Требования к методическому обеспечению
В качестве методического обеспечения формируется руководство пользователя. В руководстве описаны шаги пользования системой.
# СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ (РАЗВИТИЮ) СИСТЕМЫ
Этапы и их описание представлены в таблице ниже.
Таблица 6.1
Этап	Содержание работ	Порядок приемки и документы	Сроки	Ответственный
Составление технического задания (ТЗ)	Разработка функциональных и нефункциональных требований к системе	Утверждение ТЗ	30 сентября 2023 года	Разработка — Исполнитель; согласование — Заказчик
Техническое проектирование (ТП)	Разработка сценариев работы системы и макетов интерфейса веб-приложений	Утверждение документа «Описание автоматизирован-ных функций»	15 дней со дня согласо-вания ТЗ	Исполнитель
	Разработка фирменного стиля оформления веб-сайта	Утверждение фирменного стиля		Заказчик
	Разработка наполнения сайта	Утверждение наполнения		Заказчик
Разработка программной части	Разработка серверного модуля, модуля хранения данных и модуля хранения файлов	Приемка осуществляется в процессе испытания	30 дней со дня согласо-вания ТП	Разработка – Заказчик. Исполнитель предоставляет данные для наполнения справочников
	Разработка панели администрирования			Заказчик
	Разработка веб-сайта			Исполнитель
	Разработка рабочей и эксплуатационной документации	Утверждение документов испытаний и эксплуатации		Исполнитель
Предваритель-ные автономные испытания	Проверка соответствия нефункциональным требо-ваниям (дизайн). / Проверка комплекта документации. / Проверка работоспособ-ности системы, без взаимодействия со смеж-ными системами. / Доработки и повторные испытания до устранения недостатков	Утверждение протокола предварительных комплексных испытаний	7 дней со дня заверше-ния разработ-ки	Исполнитель — проведение испытаний. Заказчик — подготовка инфраструктуры и организация испытаний

Продолжение таблицы 6.1
Предварительные комплексные испытания	Проверка взаимодействия со смежными внешними системами. / Доработки и повторные испытания до устранения недостатков	Утверждение протокола предварительных комплексных испытаний	14 дней со дня заверше-ния автоном-ных испыта-ний	Исполнитель — проведение испытаний. Заказчик — подготовка инфраструктуры и организация испытаний
Подготовка к опытной эксплуатации	Разворачивание системы на промышленных серверах. / Выполнение комплекса работ по подготовке (подробнее см. п. 8 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие)	Приемка отсутствует	5 дней	Подготовка программной части и заполнение справочников — Заказчик. Исполнитель предоставляет данные для наполнения справочников и осуществляет организацию ОЭ
Опытная эксплуатация	Эксплуатация с привлечением небольшого количества участников. / Доработки и повторные испытания до устранения недостатков	Протокол опытной эксплуатации (журнал ошибок и итогов их исправления)	10 дней	Исполнитель – устранение недостатков. / Заказчик – проведение ОЭ
Ввод в промышленную эксплуатацию	См. этап подготовки к опытной эксплуатации	Приемка отсутствует	10 дней	Исполнитель
Промышленная эксплуатация	Промышленная эксплуатация	Приемка отсутствует

# ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ
## Виды, состав, объем и методы испытаний системы
Полное тестирование всего заявленного функционала системы.
## Общие требования к приемке работ по стадиям
Приемка происходит один раз – после реализации системы.
## Статус приемочной комиссии
Приемная комиссия – сотрудники Заказчика.
# ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ
Необходимые работы:
- Проведение реорганизации, набор нового персонала, в случае необходимости.
- Обучение персонала.
- Разработка общих разделов сайта и пользовательского соглашения (согласия на обработку персональных данных).
- Заполнение справочников и иных исходных сведений.
- Перенос данных из прежней системы.
- Развертывание системы на промышленных серверах.
- Настройка интеграции со смежными системами.
- Настройка системы доступа и создание учетных записей.
# ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ
Перечень документации представлен в виде таблицы.
Таблица 9.1
Этап	Документ	Содержание документа
Техническое проектирование	Ведомость технического проекта	Перечень документов технического проекта
	Пояснительная записка к техническому проекту	Описание основных технических решений; описание процесса деятельности с применением системы; мероприятия по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие
	Описание автоматизируемых функций	детальные сценарии работы системы; / макеты пользовательского интерфейса с подробным описанием элементов; / перечень подсистем (модулей) с описанием выполняемых функций; / описание структуры данных, где это необходимо; / формы и правила формирования отчетов
	Описание комплекса технических средств	описание комплекса оборудования: серверов, файерволов, свичей и пр.; / описание локальной сети и подсетей, параметров выхода в Интернет
	Описание организационной структуры	Изменения в организационной структуре, необходимые для функционирования системы
	Смета	Уточненная стоимость работ по созданию и внедрению системы
Разработка рабочей и эксплуатационной документации	Ведомость рабочей и эксплуатационной документации	Перечень рабочих (эксплуатационных) документов технического проекта
	Формуляр	общие указания по эксплуатации системы; / перечень документации для ознакомления персоналом; объем сопровождения; сведения, необходимые для организации, занимающейся сопровождением системы; перечень возникших аварийных ситуаций и сведения об их устранении; сведения об изменениях ПО; сведения о рекламациях и устранении замечаний
	Общее описание системы	структура системы; описание подсистем; схема структурная комплекса технических средств; перечень эксплуатационных документов
	Технологическая инструкция	Инструкция на операцию или комплекс операций, связанных с использованием системы

Продолжение таблицы 9.1
Ввод в действие	Протокол подготовки персонала	Перечень персонала с отметками о прохождении обучения и выполнении контрольных заданий
	Протокол развертывания система
	Протокол первоначального заполнения БД
	Протокол предварительных испытаний	Перечень испытаний с отметками о прохождении и замечаниями
	Акт приемку в опытную эксплуатацию
	Журнал опытной эксплуатации	Перечень замечаний и сведения об их устранении
	Акт о завершении опытной эксплуатации
	Протокол приемочных испытаний	Перечень испытаний с отметками о прохождении и замечаниями
	Акт приемки системы в постоянную эксплуатацию
Гарантийное и послегарантийное обслуживание (сопровождение)	Формуляр

# ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ
СОСТАВИЛИ
Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия имя, отчество	Подпись	Дата
ТУСУР, ФСУ, каф. АСУ	студент	Завзятов Владислав Сергеевич		27.09.2023
ТУСУР, ФСУ, каф. АСУ	студент	Лисица Дмитрий Сергеевич		27.09.2023
ТУСУР, ФСУ, каф. АСУ	студент	Лузинсан Анастасия Александровна		27.09.2023

СОГЛАСОВАНО
Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия имя, отчество	Подпись	Дата
				27.09.2023